# Project Charter

**Nama Proyek** : Membangun Website PPTPM

**Tanggal Mulai Proyek** : 28 Januari 2016

**Tanggal Selesai Proyek** : 06 Mei 2016

**Milestone Proyek :**

* Desain Web dan Database selesai 25 Maret 2016
* Coding selesai 15 April 2016
* Testing selesai 22 April 2016

**Manajer Proyek** : Albertus Michael (71130141), [a.michael.h@ti.ukdw.ac.id](mailto:a.michael.h@ti.ukdw.ac.id)

**Anggaran Biaya** : Rp. 10.960.000

**Tujuan Proyek** :

Membangun website yang dapat menyediakan informasi tentang unit PPTM dan informasi berkaitan dengan layanan peminjaman multimedia yang disediakan. Selain itu admin juga dapat melakukan CRUD (Create, Update, Delete) terhadap jadwal dan jumlah barang yang tersedia untuk dipinjam.

**Pendekatan :**

* Wawancara dengan klien (pihak unit yang terkait) untuk mendapatkan kebutuhan pengguna.
* Perancangan antarmuka website dan database.
* Pengembangan website.
* Uji Coba / *Testing* Website.
* Dokumentasi Proyek.

**Kriteria Penerimaan Proyek :**

Website yang dibuat memenuhi kebutuhan pengguna yaitu berdasarkan tujuan proyek. Website akan dilakukan pengujian oleh beberapa pengguna dan proyek akan diselesaikan selama 2 bulan.

**Peran & Tanggung Jawab**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIM | Nama | Peran | Tanggung Jawab | Contact Information |
| 71130141 | Albertus Michael | Proyek Manajer | Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proyek | [a.michael.h@ti.ukdw.ac.id](mailto:a.michael.h@ti.ukdw.ac.id) |
| 71110138 | Putry Buan | Dokumentasi | Melakukan wawancara dengan klien | [febrya.christin@ti.ukdw.ac.id](mailto:febrya.christin@ti.ukdw.ac.id) |
| 72120051 | Fajar Eddy N | Dokumentasi | Melakukan wawancara dengan klien | [fajar.eddy@si.ukdw.ac.id](mailto:fajar.eddy@si.ukdw.ac.id) |
| 72150075 | Samuel Daulat | Dokumentasi | Melakukan wawancara dengan klien | [Samuelmiracle9@gmail.com](mailto:Samuelmiracle9@gmail.com) |
| 71140107 | Stevanus Erlangga | Dokumentasi | Membuat laporan proyek | [Stevanus.erlangga@ti.ukdw.ac.id](mailto:Stevanus.erlangga@ti.ukdw.ac.id) |
| 72130030 | Agustinus Yogi | Dokumentasi | Membuat laporan proyek | [agustinus.yogi@si.ukdw.ac.id](mailto:agustinus.yogi@si.ukdw.ac.id) |
| 71130123 | Zefanya Widya | Desainer | Merancang tampilan web | [Zefanya.pradana@ti.ukdw.ac.id](mailto:Zefanya.pradana@ti.ukdw.ac.id) |
| 71130146 | Yeru Adi | Desainer | Merancang tampilan web | [yeruadi@ti.ukdw.ac.id](mailto:yeruadi@ti.ukdw.ac.id) |
| 71130159 | Bartholomeus Esta | Desainer | Merancang tampilan web | [estabartholomeus@gmail.com](mailto:estabartholomeus@gmail.com) |
| 72130049 | Anggie K | Programmer | Membuat kode program | [anggie.curie@si.ukdw.ac.id](mailto:anggie.curie@si.ukdw.ac.id) |
| 71130027 | Danny Joe Dozan | Programmer | Membuat kode program | [joe.dozan@ti.ukdw.ac.id](mailto:joe.dozan@ti.ukdw.ac.id) |
| 71130007 | Jessica Kristanti | Dokumentasi | Membuat berita acara setiap rapat & laporan perkembangan proyek | [jessica.kristanti@ti.ukdw.ac.id](mailto:jessica.kristanti@ti.ukdw.ac.id) |
| 71130116 | Ester Ernita | Dokumentasi | Membuat berita acara setiap rapat & laporan perkembangan proyek | [ester.ernita@ti.ukdw.ac.id](mailto:ester.ernita@ti.ukdw.ac.id) |

**Ketua Unit PPTPM UKDW** **Project Manager**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Katon Wijana, S.Kom., M.T.Albertus Michael - 71130141

**Penanggung Jawab Dosen** **Penanggung Jawab Dosen**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Haryanto Kristanto,M.T., M.M.Yetli Oslan, S.Kom., M.T

**Penanggung Jawab Dosen** **Penanggung Jawab Dosen**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Willy Sudiarto Raharjo, S.Kom, M.Cs.Danny Sebastian, S.Kom.,M.M