## Slide 1: Manajemen Proyek
Kelompok 10

## Slide 2: Anggota
Albertus Michael 71130141
Putry Buan 71110138
Fajar Eddy N 72120051
Samuel Daulat 72150075
Stevanus Erlangga 71140107
Agustinus Yogi 72130030
Zefanya Widya 71130123
Yeru Adi 71130146
Bartholomeus Esta 71130159
Anggie K 72130049
Danny Joe Dozan 71130027
Jessica Kristanti 71130007
Ester Ernita 71130116

## Slide 3: Gambaran Umum Proyek
Proyek ini adalah sebuah proyek pembuatan website yang berisi informasi, inventori stok barang yang dimiliki PPTPM untuk dipinjam beserta informasi mengenai PPTPM (services, contact, dan lain lain)

## Slide 4: Problem & Solving
Problem utama (General) : Salah satu stakeholder tutup.
  Menyebabkan:
  - Terganggunya proses pengerjaan projek, konsultasi, dan pengesahan.
  Solusi:
  Dalam projek yang sebenarnya kita harus mencari sponsor baru secepatnya setelah mengetahui hal tersebut.

## Slide 5: Problem & Solving
Problem (General) : Requirement dan scope dari Stakeholder terlalu luas.
Menyebabkan:
  - Ada kemungkinan penambahan cost, kemunduran waktu, hasil yang diperoleh kurang maksimal.
  Solusi:
  Negosiasi ulang dengan stakeholder untuk memberi batasan untuk pengerjaan projek.

## Slide 6: Problem & Solving
Divisi Dokumentasi:

## Slide 7: Problem & Solving
Divisi Programming:

## Slide 8: Problem & Solving
Divisi Design:

## Slide 9: Anggaran Cost
No | Item | Kuantitas | Biaya | Total
1. | Sumber Daya Manusia |  |  | 
 | Proyek Manager | 1 orang | Rp. 120.000 x 18 hari | Rp. 2.160.000
 | Web Desainer | 3 orang | Rp. 80.000 x 6 hari | Rp. 1.440.000
 | Programmer | 2 orang | Rp. 80.000 x 16 hari | Rp. 2.560.000
 | Dokumenter | 7 orang | Rp. 70.000 x 9 hari | Rp. 4.410.000
3. | Dokumentasi |  |  | 
 | Kertas A4 | 1 Rim | Rp. 60.000 | Rp. 60.000
 | Tinta Printer Hitam dan Warna | 2 Paket | Rp. 85.000 | Rp. 170.000
 | Jilid Laporan | 2 Laporan | Rp. 10.000 | Rp. 20.000
 | Fotocopy | 2 Paket | Rp. 70.000 | Rp. 140.000
TOTAL |  |  |  | Rp. 10.960.000
Pajak(10%) |  |  |  | Rp. 1.096.000
TOTAL AKHIR |  |  |  | Rp. 12.056.000

## Slide 10: Realisasi
Scope, target, hasil projek terpenuhi sesuai perencanaan
Waktu sedikit mundur

## Slide 11: Gant Chart

## Slide 19: Lesson Learned

## Slide 20: Tampilan Website (Home)

## Slide 21: Tampilan Website (Service)

## Slide 22: Tampilan Website (Inventory)

## Slide 23: Tampilan Website (About)

## Slide 24: Tampilan Website (Contact)

## Slide 25: Tampilan Website (Login)

## Slide 26: Tampilan Website (Daftar Barang)

## Slide 27: Tampilan Website (Log Peminjaman)