|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | List of Risks | Risk Description | Root Cause | Triggers | Potential Response | Probability | Impact |
| 1 | Kekurangan Budget | Budget tidak mencukupi untuk menyelesaikan 100% projek | Penghitungan cost estimation yang kurang tepat | Projek bisa gagal, atau tidak bisa sesuai kualitas yang standart diinginkan client | Menginformasikan kepada PM untuk mengurangi pengeluaran untuk hal yang tidak perlu | Medium | High |
| 2 | Manajemen yang buruk pada perubahan projek |  | Kurangnya komunikasi antara PM dengan anggotanya | Delay dalam pengerjaan, bisa keluar deadline, dan bisa terjadi penambahan biaya | Pertemuan rutin untuk penyelesaian perubahan projek sewaktu waktu | Medium | Medium |
| 3 | Salah seorang member sakit atau ada keperluan mendadak pada saat kritis projek |  | Pembagian porsi kerja yang kurang adil tiap member, sehingga salah seorang member terlalu memaksakan diri | Delay dalam pengerjaan, bisa keluar deadline | Reschedule beberapa task, sehingga projek tetap berjalan dengan baik | Medium | Medium |
| 4 | Perubahan requirement yang merupakan requirement penting secara mendadak |  | Kurangnya komunikasi dengan client | Kemungkinan penggantian scope, jadwal pengerjaan, dan biaya | Pertemuan rutin untuk menentukan kemungkinan hal hal yang akan berubah sewaktu waktu pada requirement. Lakukan review terus. | Medium | Medium |
| 5 | Perbedaan bahasa pemrograman / framework dari tiap member pada satu divisi |  | Tiap member berasal dari latar belakang dan jurusan yang berbeda | Delay dalam pengerjaan, miss komunikasi | Salah satu member harus mengalah dengan cara belajar bahasa pemrograman / framework dari teman sedivisinya | Medium | Low |